## Slide 1
Sprint 1 de Clínica Dental Cárdenas
Universidad Peruana Unión
Ingeniería de Sistemas
Revisión del Charter y planificación
22 de octubre de 2026
01
Notes: Presentar el alcance de la revisión y aclarar que los puntos y agendas son propuestas. Docente Omar Leonel Loaiza Jara. Integrantes según Charter: Hoyos, Ancajima, Perez, Vasquez y Paredes.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 2
Resultado del contraste
HU-01, HU-02 y HU-12 corresponden al Sprint 1 del Charter.
El Charter no asigna Story Points.
21 SP es una propuesta pendiente de consenso.
El cierre integrado y la conformidad del cliente siguen sin acreditarse.
02
Notes: Explicar la diferencia entre un plan, código existente y evidencia de aceptación. Fuente: Charter 13.1, 13.2, 14 y docs/SPRINT-1.md.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 3
Objetivo del Sprint
Habilitar una base segura para gestionar usuarios y permisos, registrar y buscar pacientes y recuperar el acceso mediante OTP controlado, con trazabilidad verificable.
Periodo original: 30/09 al 07/10/2026.
Revisión actual: 22/10/2026.
03
Notes: No atribuir el trabajo inspeccionado a las fechas originales sin pruebas. El objetivo se conserva alineado con identidad, seguridad y pacientes.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 4
Estimación Fibonacci
HU-01 Usuarios y roles: 8 SP propuestos
HU-02 Pacientes: 5 SP propuestos
HU-12 Recuperación OTP: 8 SP propuestos
Total inicial 18 SP. Total propuesto 21 SP.
04
Notes: Usar 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21 como tamaño relativo. Developers estiman y acuerdan. OTP aumenta por expiración, intentos, no enumeración, auditoría y sesiones. No se realizó Planning Poker. Puntos no equivalen a horas.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 5
HU-01 Gestionar usuarios y roles
Como Administrador, quiero gestionar usuarios y roles, para controlar quién accede a cada módulo.
Permisos por rol y rechazo de acceso directo.
Cambios de rol, revocación y bitácora.
05
Notes: CA-01.1 Dado un ADMIN autenticado, cuando crea un usuario válido y asigna un rol autorizado, entonces se registra la cuenta y sus permisos corresponden a la matriz acordada.
CA-01.2 Dado un usuario con sesión activa, cuando ADMIN cambia su rol o lo bloquea, entonces el siguiente acceso con la sesión previa se rechaza y se aplican los nuevos permisos tras autenticar de nuevo.
CA-01.3 Dado un usuario sin rol ADMIN, cuando invoca la administración de usuarios, entonces la API deniega la operación aunque se acceda por URL directa.
CA-01.4 Dada una asignación o retiro de rol, cuando se guarda, entonces la bitácora conserva actor, fecha, usuario afectado y rol anterior y nuevo sin almacenar contraseñas ni OTP.
DoR: Matriz ADMIN, RECEPCION y DOCTOR acordada; reglas de alta, bloqueo y retiro de rol aclaradas; cuenta de ensayo disponible; casos de acceso permitido y denegado definidos.
DoD: Asignación y retiro de permisos contrastados en API e interfaz; sesiones anteriores rechazadas tras cambio relevante; bitácora verificable con actor, fecha y cambio; pruebas y revisión enlazadas.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 6
HU-02 Registrar y buscar pacientes
Como Recepcionista, quiero registrar y buscar un paciente, para evitar duplicados y disponer de su información.
Registro y búsqueda por documento, nombre o teléfono.
Duplicados rechazados, incluso en concurrencia.
06
Notes: CA-02.1 Dada Recepción autenticada y una ficha válida, cuando registra un documento nuevo, entonces el paciente se guarda y puede recuperarse en la clínica correspondiente.
CA-02.2 Dado un documento existente, cuando se intenta registrar de nuevo, entonces el sistema advierte la coincidencia y no crea otro paciente; la API devuelve conflicto 409.
CA-02.3 Dado un paciente de ensayo, cuando se busca por documento, nombre o teléfono con al menos dos caracteres, entonces aparece el registro correcto; una búsqueda sin coincidencias devuelve lista vacía.
CA-02.4 Dadas dos solicitudes concurrentes con el mismo documento en la misma clínica, cuando se procesan, entonces existe un solo registro persistido y se informa el conflicto restante.
CA-02.5 Dada una cuenta sin permiso de escritura, cuando intenta crear o editar pacientes, entonces se rechaza la operación; el aislamiento entre clínicas se verifica con datos ficticios.
DoR: Ficha mínima y formatos acordados; definición de duplicado por documento dentro de la clínica confirmada; datos ficticios para las tres búsquedas; dependencia de autenticación disponible.
DoD: Registro y persistencia comprobados en ensayo MySQL; búsqueda por documento, nombre y teléfono; duplicado secuencial y concurrente rechazado sin duplicar registros; acceso por rol y clínica contrastado.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 7
HU-12 Recuperar acceso mediante OTP
Como Usuario autorizado, quiero recuperar mi acceso mediante OTP, para restablecer credenciales de forma controlada.
Solicitud previa, 10 minutos y 5 intentos.
Uso único, respuesta genérica y auditoría.
07
Notes: CA-12.1 Dada una cuenta activa, cuando solicita recuperación, entonces se crea un desafío para su destino y canal; la respuesta pública no distingue cuenta existente de inexistente.
CA-12.2 Dado un OTP local solicitado, cuando transcurren diez minutos o se acumulan cinco errores, entonces no permite restablecer el acceso y se requiere una nueva solicitud.
CA-12.3 Dado un desafío vigente y un código correcto, cuando se confirma una contraseña válida, entonces se restablece el acceso, se consume el desafío y un segundo uso se rechaza.
CA-12.4 Dada una recuperación completada, cuando se usa un token previo, entonces se rechaza; el nuevo inicio de sesión usa la contraseña nueva.
CA-12.5 Dada una solicitud, un rechazo por código o una recuperación completada, cuando ocurre el evento, entonces se registra la auditoría sin contraseña, OTP ni token; el fallo no revela existencia de cuenta.
DoR: Canal académico local y datos de ensayo autorizados; vigencia de 10 minutos y cinco intentos acordados; contrato de respuesta genérica y eventos de auditoría definidos; dependencia de cuentas activas resuelta.
DoD: Solicitud previa, expiración, cinco errores, uso único y no enumeración contrastados; contraseña nueva permite acceso y sesiones anteriores dejan de ser válidas; eventos auditados; proveedor local documentado como académico.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 8
Definition of Ready
Valor, criterios y reglas acordados.
Dependencias y datos de ensayo disponibles.
Estimación y capacidad revisadas.
DoR como acuerdo complementario del equipo.
08
Notes: Mostrar las tarjetas específicas en Word y Excel. Charter 13.2 fundamenta la preparación. La DoR no es un artefacto formal prescrito por Scrum.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 9
Definition of Done
Código integrado y revisado.
Criterios y pruebas pertinentes aprobados.
Documentación actualizada y sin críticos conocidos.
Ensayo integrado con evidencia pendiente.
09
Notes: Las tarjetas específicas incluyen bitácora, duplicidad y OTP. La calidad del incremento se distingue de la conformidad del cliente. Fuente: Charter 13 y Guía Scrum 2020.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 10
Sprint Backlog y capacidad
HU-01: matriz de roles, acceso y auditoría.
HU-02: ficha, búsquedas y duplicidad.
HU-12: desafío OTP, sesiones y auditoría.
Cierre: ensayo integrado, Review y mejora.
10
Notes: Excel contiene 12 tareas, dependencias y campos de asignación. Las horas y disponibilidad no están inventadas. Sin capacidad confirmada no se acredita viabilidad de 21 puntos.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 11
Daily Scrum
15 minutos para Developers.
Inspección del progreso hacia el objetivo.
Adaptación del trabajo y gestión de impedimentos.
Registros reales todavía no aportados.
11
Notes: Usar la plantilla Excel con fecha, asistentes, hechos, adaptación y evidencia. Las tres preguntas tradicionales no son una obligación de Scrum. No reconstruir asistencia histórica.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 12
Sprint Review y Retrospective
Review propuesta: 45 minutos para inspección y feedback.
Retrospective propuesta: 30 minutos para mejora.
Registrar decisiones, responsables y seguimiento.
No se acreditan eventos ya realizados.
12
Notes: Review: 5 contexto, 25 inspección, 10 feedback, 5 acuerdos. Retro: 5 hechos, 10 causas, 10 acción, 5 seguimiento. Guía Scrum: máximos 4h y 3h en sprints de un mes, usualmente menores para sprints cortos.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 13
Guion de demostración
ADMIN crea Recepción y consulta bitácora.
Recepción registra, busca y prueba duplicados.
ADMIN cambia acceso y se rechaza la sesión previa.
OTP se prueba con desafíos separados y datos ficticios.
13
Notes: Recorrer los ocho pasos del Word. Expiración, cinco errores y consumo único requieren desafíos separados. Capturar versión, entorno, fecha y resultado. Si solo se muestra código, identificarlo como inspección y no como demostración integrada.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 14
Hallazgos y decisiones
PO y aprobación del cliente pendientes.
Aclarar acceso de Finanzas a datos de pacientes.
Multiclínica y otros módulos requieren trazabilidad de alcance.
No se aportaron mediciones de mejora operativa.
14
Notes: Charter versión 1.1, secciones 1, 7.1, 9 y 19. Contraste entre docs/MATRIZ-DE-PERMISOS.md y PatientController search/get que permiten FINANZAS. Se documenta la diferencia sin alterar permisos.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 15
Repositorio y GitHub Pages
CI de validación y despliegue: success.
Raíz pública y configuración: HTTP 200.
Frontend publicado con apiBaseUrl vacío.
Conexión actual con permiso de lectura.
15
Notes: Commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb. Runs 39872400142 y 39872400201. No se actualizó remoto por push=false. No se probó backend público ni navegador. Se entrega un parche documental.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.

## Slide 16
Cierre pendiente
Validar representante, puntos y capacidad.
Acordar permisos y ejecutar casos integrados.
Registrar Review, mejora y conformidad reales.
Aplicar la documentación con acceso del propietario.
16
Notes: Fuentes: Charter aportado; https://github.com/DJuanParedes/clinica-cardenas/tree/235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb ; https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf . Las fuentes específicas se incluyen en Word y Excel.
Fuente general: Charter aportado y repositorio commit 235502c738ca3e0256710a901fc7e4b5a02326cb, consulta 22/10/2026.